Phần 1 - Hai phương án tổ chức Sprint Retrospective

Dưới đây là bảng phân chia các bước thực hiện cho 60 phút của buổi Retrospective theo hai phương án:

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls - Liked, Learned, Lacked, Longed For) |
| --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage (5 phút) | Tạo môi trường an toàn, giải thích mục đích buổi họp và quy tắc ẩn danh/viết thẻ một ý. | Tạo môi trường an toàn, giải thích mục đích buổi họp và quy tắc ẩn danh/viết thẻ một ý. |
| 2. Gather Data (15 phút) | Thành viên viết thẻ ẩn danh vào 3 cột: Start (Việc nên bắt đầu làm), Stop (Việc nên dừng lại), Continue (Việc nên tiếp tục phát huy). | Thành viên viết thẻ ẩn danh vào 4 cột: Liked (Điều thích), Learned (Điều học được), Lacked (Điều còn thiếu), Longed For (Điều khao khát/mong muốn). |
| 3. Generate Insights (15 phút) | Gom các thẻ Start, Stop, Continue thành các Theme chính (ví dụ: quy trình kiểm thử, giao tiếp quy tắc chuyển người) và thảo luận ý nghĩa. | Gom các thẻ Lacked, Longed For, Liked, Learned thành các Theme chính (giúp làm rõ cả trải nghiệm mới và bài học kỹ thuật) và thảo luận. |
| 4. Decide What to Do (15 phút) | Chọn tối đa 2 hành động cải tiến (Improvement) cụ thể, phân công người theo dõi và thời điểm kiểm tra. | Chọn tối đa 2 hành động cải tiến (Improvement) cụ thể, phân công người theo dõi và thời điểm kiểm tra. |
| 5. Close Retrospective (10 phút) | Tóm tắt kết quả, đánh giá nhanh buổi họp và cảm ơn nhóm. (Lưu ý: Thành viên ra về sau 45 phút sẽ tham gia phần đầu và chốt các ý chính trước). | Tóm tắt kết quả, đánh giá nhanh buổi họp và cảm ơn nhóm. (Lưu ý: Thành viên ra về sau 45 phút sẽ tham gia phần đầu và chốt các ý chính trước). |

Phần 2 - So sánh hai phương án

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | Phương án B (4Ls) | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Tập trung mạnh vào hành vi hành động (làm gì, dừng gì), ít không gian cho trải nghiệm mới hoặc bài học nhận thức. | Cho phép ghi nhận cả điều đã học (Learned) và điều còn thiếu (Lacked), phù hợp với thành viên mới chưa hiểu rõ thuật ngữ (O-04) và việc cần rút ra bài học. | Khảo sát: 2 người muốn nói về trải nghiệm và điều học được; O-04 (thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng"). |
| Chuyển thành hành động | Đi thẳng vào vấn đề hành động (Start/Stop), giúp nhóm cảm thấy nhanh chóng tiến tới hành động. | Có thể dàn trải cảm xúc và mong muốn ở nhiều khía cạnh hơn, đòi hỏi thời gian gọt giũa thành hành động cụ thể. | Khảo sát: 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Dễ triển khai nhanh trong thời gian ngắn (60 phút), nhưng nếu viết công khai ngay có thể làm 2 người ít nói e ngại. | Giúp bóc tách rõ cảm xúc, điều học được và điều thiếu sót, nhưng cần cấu trúc chặt chẽ để không bị loãng thời gian 60 phút. | Khảo sát: Điểm dễ nói thẳng vấn đề thấp (2,8/5), 2/7 thành viên chọn 1 hoặc 2; thành viên mới ít phát biểu. |

Phần 3 - Chọn phương án, làm thử và xử lý phản hồi sản phẩm

1. Lựa chọn phương án và điều phải đánh đổi

- Lựa chọn: Chọn Phương án B (4Ls).

- Lý do & Điều phải đánh đổi: Mặc dù số đông nhóm (5/7 người) thích đi nhanh vào hành động, nhưng điểm khảo sát về độ an toàn khi nói thẳng thấp (2,8/5) và có thành viên mới gặp khó khăn (O-04). Kỹ thuật 4Ls giúp nhóm vừa khai thác được điều học được (Learned) và thiếu sót (Lacked) để giúp thành viên mới hòa nhập, vừa kết hợp kiểm tra Improvement cũ. Điều phải đánh đổi là Scrum Master cần kiểm soát thời gian thật nghiêm ngặt ở bước gom Theme để không bị quá tải trong 60 phút.

2. Thẻ mẫu (Sticky Notes) (Mỗi thẻ một ý, mô tả hành vi, không nêu tên người)

- Thẻ 1 (Liked): "Cặp đôi (Pairing) làm việc cùng nhau giúp tái hiện và sửa lỗi trong 45 phút vào Ngày 9."

- Thẻ 2 (Learned): "Nhóm nhận ra cần làm rõ định nghĩa các thuật ngữ kỹ thuật (như từ 'nghiêm trọng') để thành viên mới hiểu đúng."

- Thẻ 3 (Lacked): "Quy tắc chuyển người thay đổi chỉ gửi qua tin nhắn riêng dẫn đến việc hiểu khác nhau giữa Developers và CSKH."

3. Gom nhóm thành Theme

- Theme: Cải thiện tính minh bạch về quy trình phối hợp và chuẩn hóa thuật ngữ cho thành viên mới.

4. Bảng hành động cải tiến (Improvement)

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật quy tắc chuyển người vào tài liệu chung và rà soát lại định nghĩa các mức độ lỗi (như "nghiêm trọng") cùng thành viên mới. | Scrum Master & Đại diện Developers | Sprint Review / Retrospective kế tiếp | Tài liệu quy trình đã được cập nhật trên Wiki/Drive và có xác nhận đã đọc từ thành viên mới. |

5. Xử lý phản hồi sản phẩm (O-05)

- O-05 (Chủ cửa hàng hài lòng với nút báo câu trả lời sai; CSKH lo 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn) là phản hồi sản phẩm, không phải vấn đề cách làm việc nội bộ của nhóm (theo QT3).

- Nơi chuyển đi: Được tách khỏi buổi Sprint Retrospective và chuyển trực tiếp cho Product Owner (PO) để xem xét đưa vào Product Backlog phục vụ cho việc cải tiến tính năng sản phẩm ở các Sprint sau.