Phần 1 - Chu trình theo dõi (Inspect and Adapt Cycle)

Chu trình được thiết kế gọn nhẹ, minh bạch, đảm bảo tách bạch rõ ràng giữa Góp ý sản phẩm (tại Sprint Review) và Cải tiến nội bộ (tại Sprint Retrospective):

Plaintext

[Sprint Review] Thu thập Góp ý (Stakeholders)

│

▼ (Scrum Master / PO cập nhật)

[Log Góp ý] Phân loại, đánh dấu "Chưa rõ" / Liên kết PBI

│

▼ (Product Owner đưa vào Product Backlog nếu phù hợp)

[Product Backlog] Làm rõ & Triển khai trong các Sprint tiếp theo

│

└─────────────┐

│

[Sprint Retrospective] Xác định vấn đề nội bộ        │

│                                                                        │

▼ (Developers / Scrum Team thống nhất)        │

[Log Improvement] Đề xuất hành động cải tiến       │

│                                                                         │

▼ (Kiểm tra lại bằng chứng thực tế)                  │

[Sprint Kế Tiếp] Đánh giá trạng thái (Mở / Đóng)◄┘

Ai cập nhật ở mỗi bước:

- Thu thập góp ý: Scrum Master (Thu Hà) và Product Owner (Minh Anh) ghi nhận tại Sprint Review.

- Cập nhật Log Góp ý & Đưa vào Product Backlog: Product Owner (Minh Anh) chịu trách nhiệm tinh chỉnh, làm rõ, liên kết mã PBI.

- Ghi nhận Improvement: Scrum Master (Thu Hà) ghi chép lại các hành động cải tiến từ Sprint Retrospective.

- Kiểm tra Improvement: Các Developers hoặc thành viên được phân công theo dõi sẽ cập nhật bằng chứng thực tế vào đầu Sprint tiếp theo.

Phần 2 - Bảng theo dõi (Mẫu qua Sprint 11–13)

1. Bảng theo dõi Góp ý sản phẩm (Ví dụ: F-11-04)

| Mã | Nguồn | Nội dung | Trạng thái ghi nhận | Liên kết | Cập nhật qua các Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Trưởng nhóm CSKH | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Chưa rõ ngưỡng | Không có | Sprint 11: Ghi nhận thô; Sprint 12: Chưa chốt ngưỡng; Sprint 13: Chuyển thành PBI-55 sau khi làm rõ cùng CSKH ca tối. |

2. Bảng theo dõi Cải tiến nội bộ (Ví dụ: IM-11-02)

| Mã | Improvement | Theo dõi | Bằng chứng hiện có | Trạng thái | Cập nhật qua các Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng | Developers | Integration Test đầu tiên: Sprint 11 Ngày 8, Sprint 12 Ngày 7, Sprint 13 Ngày 8 | Mở | Sprint 11-13: Vẫn duy trì kiểm tra qua các Sprint (ngày thực hiện có tiến triển sớm hơn từ Ngày 8 lên Ngày 7 rồi Ngày 8) nhưng chưa đạt kỳ vọng cố định từ Ngày 1, nên giữ trạng thái Mở để tiếp tục tối ưu. |

Phần 3 - Quy tắc xử lý, Tình huống & Tiêu chí đo lường

1. Quy tắc xử lý cho 3 tình huống (Edge Cases)

- Tình huống 1 (Mâu thuẫn Chủ cửa hàng vs Nhân viên CSKH): Góp ý tăng tự động hóa lên 90% (của Chủ cửa hàng) và chuyển người sớm khi AI không chắc (của CSKH) được đưa độc lập vào Product Backlog dưới dạng các PBI riêng biệt. PO (Minh Anh) là người quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên mục tiêu kinh doanh và giá trị mang lại cho người dùng, không tự động gộp hay ép buộc.

- Tình huống 2 (Góp ý trùng lặp & liên kết mập mờ): Góp ý xuất hiện ở nhiều Sprint với câu chữ khác nhau hoặc có mã PBI kèm dấu hỏi (như PBI-52?) không được phép xóa hoặc sửa lịch sử. Scrum Master và PO sẽ rà soát, đánh dấu trạng thái "Chưa xác nhận liên kết" cho đến khi Product Backlog Item được làm rõ chính thức trong buổi Refinement. PO không được tự ý báo cáo mọi góp ý là "đã tiếp nhận" khi chưa làm rõ.

- Tình huống 3 (Đóng Improvement quá hạn): Tuyệt đối không đóng mọi Improvement chỉ vì đã quá một Sprint để bảng trông cho gọn. Việc dừng một Improvement phải dựa trên quyết định đồng thuận minh bạch của toàn Scrum Team tại buổi Retrospective (ví dụ: giải pháp không còn phù hợp, hoặc mục tiêu đã đổi).

2. Áp dụng quy tắc cho IM-11-02, IM-12-04 và IM-13-03

- IM-11-02: Giữ trạng thái Mở vì mặc dù có cải thiện (chạy Integration Test vào Ngày 7 ở Sprint 12), nhưng chưa đạt mốc "từ Ngày 1" như cam kết ban đầu; tiếp tục theo dõi bằng chứng thực tế ở Sprint tới.

- IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm): Đưa ra thảo luận minh bạch trong Retrospective. Vì kênh thực tế "không còn dùng", nhóm thống nhất đóng Improvement này bằng một quyết định công khai thay vì để treo.

- IM-13-03 (Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp): Đã có bằng chứng qua 2 phiên Pairing giúp giảm thời gian tái hiện lỗi. Nhóm đánh giá hiệu quả và quyết định chuyển thành thói quen vận hành hoặc đóng cải tiến này vì mục tiêu đã đạt được.

3. Tiêu chí đo lường sự thay đổi thực tế sau 3 Sprint tới

- Tiêu chí: Tỷ lệ góp ý sản phẩm từ các bên liên quan được làm rõ và chuyển hóa thành Product Backlog Items có Acceptance Criteria đạt ít nhất 70%, và số lượng Improvement bị "treo" (trạng thái Mở kéo dài trên 2 Sprint mà không có hành động hoặc bằng chứng cập nhật mới) giảm xuống dưới 15%. Điều này chứng minh chu trình thực sự tạo ra chuyển biến vận hành rõ rệt chứ không chỉ hình thức đúng lịch họp.